1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: SmartTutor

Описание: SmartTutor — мобильное приложение-помощник для студентов, которое использует ChatGPT для объяснения учебных тем, генерации заданий и тестов, а также помогает организовать учебный процесс за счёт сохранения заметок, истории чата и напоминаний о дедлайнах.

Цель: Повысить эффективность самостоятельного обучения за счёт персонализированного взаимодействия с ИИ, автоматической генерации материалов и удобного отслеживания прогресса.

Аналоги: Duolingo (обучение), Quizlet (карточки и тесты), ChatGPT (ИИ-диалог).

Дата сдачи — 17.11.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Студент: регистрация/вход, задаёт вопросы, получает объяснения, выполняет тесты, сохраняет заметки, получает напоминания.

- Администратор: управление пользователями и контентом (модерация).

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация: email/password, Google (опционально).

- Профиль пользователя: имя, группа, интересы/предметы.

- Чат с ИИ: вопросы и ответы в формате диалога.

- Генерация заданий и тестов (текстовые упражнения).

- Заметки и история чата (хранение и поиск).

- Напоминания о дедлайнах (локальные уведомления).

- Статистика прогресса (кол-во вопросов, решённых заданий, активность).

2.3. Нефункциональные требования

- Платформы: Android (сначала), опционально iOS.

- Время отклика UI: < 300 мс (кроме запросов к API).

- Безопасность: HTTPS, защита токенов API, возможность удаления аккаунта.

- Конфиденциальность: анонимизация данных при аналитике.

- Локализация: русский, английский.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

Frontend (мобильное): Kotlin (Android Studio).

Backend: OpenAI API (ChatGPT).

База данных: MySQL (хранение чата, заметок, прогресса).

CI/CD: GitHub Actions (сборки, тесты).

UI/UX: минималистичный интерфейс (чат + вкладки для заметок и прогресса).

Обоснование: Kotlin даёт нативное Android-приложение, ChatGPT обеспечивает интеллектуальные ответы, а MySQL позволяет хранить данные пользователя в структурированном виде.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- Android Studio (IDE).

- Figma (прототипы и дизайн).

- GitHub (исходный код, CI/CD).

- Postman (тестирование API).

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (Kotlin) ↔ API ChatGPT ↔ MySQL (хранение данных).

5.2. Структура БД

- users: {id, name, email, createdAt}

- chats: {id, userId, message, response, createdAt}

- notes: {id, userId, title, content, createdAt}

- progress: {id, userId, completedTasks, testsPassed, updatedAt}

- reminders: {id, userId, text, dateTime, status}

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)

Если вы решите делать собственный backend (Node/Express), пример endpoints:

- POST /auth/register - регистрация

- POST /auth/login - вход

- GET /users/:id - информация о пользователе

- GET /topics - список доступных тем

- GET /topics/:id - информация по теме

- GET /assignments/:id - конкретное задание

- POST /assignments/:id/solution - отправка решения

- GET /assignments/:id/result - результат проверки

- GET /notes - список заметок пользователя

- POST /notes - добавить новую заметку

- PUT /notes/:id - обновить заметку

- DELETE /notes/:id - удалить заметку

- GET /progress/:userId - прогресс пользователя

- GET /users/:id/notifications - список уведомлений

7. UI/UX: основные экраны + требования

Экран входа / регистрации

- Простая форма (Email/пароль).

- Возможность входа через Google-аккаунт.

- Минимум лишних элементов, акцент на кнопке «Войти/Начать».

Главная

- Блок «Сегодня» (список заданий/тем, которые нужно изучить).

- Карточки: «Новые задания», «Заметки», «Прогресс обучения».

- Быстрые кнопки: «Задать вопрос», «Начать занятие».

Темы и курсы

- Список доступных тем (например, «Математика», «История», «Программирование»).

- При переходе карточка курса: краткая теория, задания, тесты, чат с ИИ.

Задание

- Экран с описанием задачи (текст, картинка, ссылка на материал).

- Кнопки: «Проверить решение», «Попросить подсказку».

- Статус: «В работе / Завершено».

Чат с ИИ (репетитором)

- Диалоговый интерфейс (в стиле мессенджера).

- Возможность прикрепить фото задачи (например, фото из тетради).

- Ответы ИИ: объяснения, подсказки, примеры.

Заметки / Конспекты

- Экран со списком пользовательских заметок.

- Возможность редактировать, сохранять, закреплять важное.

- Поиск по ключевым словам.

Профиль

- Данные пользователя (имя, аватар).

- Настройки уведомлений и языка.

- Выход из аккаунта.

Wireframe (требования к дизайну)

- Минимализм, акцент на удобстве.

- Карточный интерфейс (блоки с заданиями, темами, заметками).

- Читаемые списки, крупные кнопки для мобильного.

- Единый стиль: спокойные цвета, иконки в одном стиле.

8. Тестирование

- Экран входа/регистрации — проверка корректного входа, ошибок, Google sign-in.

- Главный экран (чат с ИИ) — отправка/получение сообщений, история диалогов.

- Заметки - добавление, редактирование, удаление, поиск.

- Тесты/задания - просмотр, выполнение, отправка решения, статус.

- Прогресс - отображение статистики и выполненных заданий.

- Настройки - уведомления, язык, профиль, выход.

9. Релиз

- Репозиторий: Git (feature-branch workflow).

- Pull Request template + code review.

- GitHub Actions: запускает lint, unit tests, билд apk/ipa.

- Автоматизированные сборки для тестовых релизов (Internal testing).

- Release: Google Play / Appstore.

10. Безопасность и приватность

- Все запросы выполняются по HTTPS.

- Токены хранятся в защищённом хранилище.

- Контроль доступа к данным через правила безопасности БД.

- Ограничения на загрузку файлов (размер, тип, проверка расширений).

- Возможность удаления аккаунта и пользовательских данных.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (16 — 21 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 16–17.09 — Сбор требований, определение MVP, согласование основных функций.

- 18.09 — Составление ТЗ (описание экранов, API, базы данных).

- 19–20.09 — Создание вайрфреймов (главные экраны) в Figma + прототип UI.

- 21.09 — Настройка репозитория GitHub, CI (GitHub Actions), базовый проект в Android Studio (Kotlin), подключение OpenAI API, подготовка MySQL.

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, список курсов, расписание (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Git: https://github.com/oiweewiwqe/smartutor/tree/master

Задачи:

- Аутентификация (email/password)

- Модель данных и интеграция Firestore

- Основные экраны приложения

- ️Архитектура приложения

- Навигация между экранами (NavGraph)

- ViewModel для управления состоянием

- Repository для работы с данными

- Структура пакетов (presentation, data, models)

Sprint 2 — Assignments & Submissions, Materials, Notifications (6 — 19 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Чат с ИИ (через OpenAI) - Диалог в формате мессенджера

- История чатов + удаление - сохраняется в Firestore, включая задания

- Генерация заданий - По запросу → задание + ответ в формате текста

- Защищенные правила доступа к Firestore

- HTTPS соединение

- Защита токенов аутентификации

Sprint 3 — Чат/Форум по курсу, оценки, UI polish (20 октября — 2 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Администратор - экран с кол-вом пользователей, чатов, заданий

- Статистика прогресса - считается по формату ИИ-ответа

- Улучшение UI/UX по замечаниям: адаптивность, доступность.

- Реализация простого поиска по чатам.

- Начало работ по документации (README, установка, demo).

Доставка: чат, журнал оценок, UI-улучшения.

Sprint 4 — Интеграция, тесты, админ-панель, подготовка к UAT (3 — 16 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция всех модулей (проверки end-to-end).

- Устранение ошибок и профилирование производительности.

- Настройка CI/CD на релизные сборки.

- Простая админ-панель (веб или в приложении — минимально: управление курсами/пользователями).

- Проведение внутреннего UAT (пользовательского тестирования) с несколькими студентами.

Доставка: Release-кандидат (RC), UAT-замечания.

Stabilization & UAT fixes (17 — 25 ноября 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов.

- Подготовка презентации / демонстрации (скриншоты, видео, инструкции).

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, инструкции по запуску, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (26 — 28 ноября 2025) — 3 дня (включая саму сдачу)

Задачи:

- Финальные баг-фиксы, релиз билда для преподавателя.

- Подготовка демонстрации/презентации (3–7 минут).

- Отправка/передача приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 28.11.2025 (включительно).

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Интеграция с электронным расписанием университета (если API есть).

- Расширенный профиль с резюме/стажировками.

- Пуш-уведомления с настройками (типы уведомлений).

- Темная тема.

- Голосовой чат/уведомления.

- Интеграция с LMS университета (Moodle и т.п.).